แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ของ

เทศบาลตำบลวังขนาย

อำเภอท่าม่วง       จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

เรื่อง										             หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ	1

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

1.1 บทนำ	2

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน.................................................................................. 2-3

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	4

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ................................................................. 5-7

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านคนและสังคม	8

ส่วนที่  1  บทนำ

1.1 บทนำ

“แผนการดำเนินงาน” หมายถึง แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังขนายประจำปีงบประมาณ 2561 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ

“โครงการพัฒนา” หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลวังขนาย และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังขนายที่กำหนดไว้

การจัดทำแผนดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน โดยหลังจากจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลจะต้องจัดทำแผนดำเนินงาน  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลวังขนายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมจากทุกหน่วยงานที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ 2561 โดยแยกตามภารกิจหลักที่กำหนด

3. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มีความชัดเจน ทำให้การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลมีความสะดวก

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

/ขั้นตอนที่ 1…

ขั้นตอนที่  1	การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนายรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังขนาย แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัง-ขนาย

ขั้นตอนที่  2		การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่  1   บทนำ  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ  ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แผนดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังขนาย โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลวังขนาย (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลตำบลวังขนายดำเนินการเอง (ถ้ามี) โดยใช้เงินอื่นๆ เงินบริจาค หรือเงินนอกงบประมาณ

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังขนาย

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่เทศบาลตำบลวังขนายพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนที่  3	การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย พิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารเทศบาล เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ขั้นตอนที่  4	การประกาศแผนดำเนินงาน

ผู้บริหารเทศบาลประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลวังขนายให้สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาของงานนั้น

3. เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลวังขนาย นำแผนดำเนินงานมาช่วยตัดสินใจเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2561 ก่อให้เกิดการประหยัดต่อองค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 :  การพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 สายบ้านนายบรรจง กาญจนกิจวิศาล – บ้านนายสมจิตร กาญจนกิจวิศาล(แผนพัฒนาฯ หน้า67 โครงการที่ 13) | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 420,566.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านคนและสังคม

แนวทางที่ 5 :  การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย (งานก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่น) (แผนพัฒนาฯ หน้า 94 โครงการที่ 2) | โครงหลังคาสนามเด็กเล่น พร้อมรางระบายน้ำ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 441,530.- เงินอุดหนุนทั่วไป | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 :  การพัฒนาการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 60 ปี หมู่ที่ 2 ริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลอง | ตามแบบที่เทศบาลกำหนด | 493,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | ริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางที่ 1 :  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย (ถมดินบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย) (แผนพัฒนาฯ 2562-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 18 โครงการที่ 3) | ถมดินไม่น้อยกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปลูกไม้ผลยืนต้น จำนวน 15 ต้น | 150,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันฯ | อาคารเก็บพัสดุ ขนาด 10x8 เมตร โครงเหล็กหลังคาโครงเมทัลชีท ภายในโล่งพร้อมชั้นวางของ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 488,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |